9

Документация аукциона в электронной форме 
№ 34087/ОАЭ-АО «ПКС»/2026/ХАБ на право заключения договора выполнения работ по ремонту эстакады (далее – документация о закупке)
Содержание:

Часть 1: Условия проведения аукциона
Приложение 1.1: Техническое задание

Приложение 1.2: Проект договора

Приложение 1.3: Формы документов, предоставляемых участником:

Форма заявки участника
Форма технического предложения участника

Приложение 1 к техническому заданию: Локальный сметный расчет

Часть 2: Сроки проведения аукциона, контактные данные

Часть 3: Порядок проведения аукциона
Приложение 3.1: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки
Приложение 3.2: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора
Приложение 3.3: Рекомендуемая форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату аванса
Приложение 3.4: Рекомендуемая форма протокола разногласий
УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

по осуществлению закупок АО «ПКС»
__________________ /А.А. Старостин 
«____»__________2026 г.

Часть 1. Условия проведения аукциона
	№ п/п
	Параметры закупки
	Условия закупки

	1.1
	Способ проведения закупки
	Аукцион в электронной форме № 34087/ОАЭ-АО «ПКС»/2026/ХАБ (далее – аукцион, закупка)

	1.2
	Предмет закупки
	Выполнение работ по ремонту эстакады
Сведения о наименовании закупаемых работ, их объеме, ценах за единицу работы, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работы, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты указаны в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 документации о закупке.


	1.3
	Особенности участия в закупке
	Особенности участия не предусмотрены


	1.4
	Антидемпинговые меры
	Антидемпинговые меры предусмотрены.

Демпинговой ценой при проведении аукциона считается цена, сниженная по отношению к цене договора без учета НДС, установленной в техническом задании, на 25% и более.

При проведении аукциона применяются следующие антидемпинговые меры:
Требование о предоставлении участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер, установленный в документации о закупке в 1,5 раза.


	1.5
	Обеспечение заявок
	Обеспечение заявок не предусмотрено.



	1.6
	Обеспечение исполнения договора
	Размер обеспечения исполнения договора составляет 387 013,94 руб. (триста восемьдесят семь тысяч тринадцать рублей 94 копейки). 

Внесение денежных средств осуществляется по следующим платежным реквизитам: 

Банковские реквизиты для внесения денежных средств:

р/с 40702810908020008931

в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

БИК 040813727

к/с № 30101810400000000727

Наименование получателя денежных средств:

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС»)

ИНН 6501243453

КПП 650101001

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по конкурсу №_____/___-_____/___, ОКПО ________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается .

В случае если участник предоставляет обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии, такая гарантия (проект гарантии) направляется по адресу: StolichnovaAS@pk-sakhalin.ru, на имя начальника сектора договорной работы и правового обеспечения Столичновой Александры Сергеевны, 
тел. 8 (4242) 71-45-55, 8 (4242) 71-45-54 (доб.128). 

Способы обеспечения гарантийных обязательств указаны в пункте 3.17.1 документации о закупке.
Способы обеспечения исполнения договора, требования к порядку и сроку предоставления такого обеспечения, основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, указаны в пункте 3.17 документации о закупке. Срок исполнения основного обязательства указан в пункте «Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг» раздела 4 технического задания, являющегося приложением № 1.1 документации о закупке.

	1.7
	Предоставление национального режима при осуществлении закупки 
	Не установлено. 

Осуществляется закупка работ, не указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



	1.8
	Квалификационные требования к участникам закупки
	Не предусмотрено.


	1.9
	Изменение предусмотренного договором объема работ при изменении потребности
	Изменение количества предусмотренного договором объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора с учетом всех налогов, включая НДС, установленной в техническом задании документации о закупке.

	1.10
	Выбор победителя
	По итогам закупки определяется один победитель.


	1.11
	Количество договоров и их виды
	По итогам закупки заключается один договор выполнения работ.

	1.12
	Особые условия заключения и исполнения договора
	Не предусмотрено.


	1.13
	Приложения
	1.1. Техническое задание

1.2. Проект договора

1.3. Формы документов, предоставляемых участником: 
Форма заявки участника

Форма технического предложения участника


Приложение 1.1.
к документации о закупке
Техническое задание

	1. Наименование закупаемых работ, их объем, цены за единицу работы и начальная (максимальная) цена договора

	Наименование работы

	Код работы по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)
	Установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875
	Ед. изм.
	Объем
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Всего без учета НДС, руб.
	Всего с учетом всех налогов, включая НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Выполнение работ по ремонту эстакады 
	41.20.40.900
	Не установлен
	усл. ед.
	1
	7 740 278,85
	7 740 278,85
	9 443 140,20

	Цена договора без учета НДС, руб.
	7 740 278,85 рублей (семь миллионов семьсот сорок тысяч двести семьдесят восемь рублей 85 копеек)

	Начальная (максимальная) цена договора, с учетом всех налогов, включая НДС, руб.
	9 443 140,20 рублей (девять миллионов четыреста сорок три тысячи сто сорок рублей 20 копеек)

	Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы работы, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы работы сформирована проектно-сметным методом, предусмотренным подпунктом 4 пункта 57 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и включает все расходы подрядчика по выполнению работ, в том числе расходы на материалы, расходы на оплату труда работников, расходы на эксплуатацию автотранспортного средства и механизмов, транспортные расходы и все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи. 

	Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС
	22%

	2. Требования к работам 

	Выполнение работ по ремонту эстакады
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001»;

Постановление Госстроя России от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002»;
Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр «Об утверждении СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21»).

	
	Технические и функциональные характеристики работы
	Состав металлоконструкций эстакады приведен в Таблице 1
Таб. 1
№

Наименование конструкции 

Ед. изм.

Кол во

Колонна
1

Балка К30

м.кв.

340,647

2

Уголок 63 ст6

м.кв.

75,28

3

Пластины

м.кв.

2,12

4

Пластины оголовок

м.кв.

56,64

Связи вертикальные
1

Уголок 90 ст7

м.кв.

68,7

2

Уголок 50 ст6

м.кв.

21,34

3

Уголок 50 ст6

м.кв.

5,4

4

пластины

м.кв.

3,84

Подкрановый путь
1

Швеллер 14 ст5

м.кв.

106,02

2

Балка Б30

м.кв.

156,684

3

Рельс Р43

м.кв.

54,35

Переход, лестницы
1

Балка Б40 (10.08 м. пог)

м.кв.

17,107

2

Лист просечной 608

м.кв.

27,976

3

Металл листовой

м.кв.

6,912

4

Швеллер 12ст4

м.кв.

8,41

5

Уголок 50 ст3

м.кв.

7,684

6

Полоса 40, уголок, круг

м.кв.

4,936

7

Швеллер 16 ст 4

м.кв.

7,923

Забор
1

Квадрат 20*20, труба

м.кв.

81,312

Итого:

1053,281

Виды работ по ремонту металлоконструкций эстакады приведены в таблице 2.

Таб. 2

№

Наименование работ

Ед. изм.

Кол во

Примечание

1

Устройство и разборка лесов инвентарных в вертикальной проекции
м²

1584

ГЭСН08-07-001-02

2

Демонтаж и монтаж оборудования из зоны производства работ

шт

8

ГЭСНм37-01-013 
В соответствии с таблицей «Оборудование для демонтажа и монтажа со строительной площадки» Таблица № .3
3

Демонтаж кабелей из зоны производства работ по опорам
м.пог

70

ГЭСНм08-02-147-01

4

Очистка металлоконструкций воздушно-абразивным методом (пескоструйные работы) на высоте более 4 м

м²

1053,281

ГЭСН13-06-002-01

5

Обеспыливание металлоконструкций

м²

1053,281

Входит в состав работ по окраске/грунтовке
6

Огрунтовка металлоконструкций грунтом на полиуретановой основе

м²

1053,281

ГЭСН13-03-002-17

7

Окраска металлоконструкций за 2 раза краской на полиуретановой основе

м²

1053,281

ГЭСН13-03-004-28

8

Устройство лотков кабельных стальных 500×80 по кронштейнам
м.пог

70

ГЭСНм08-02-396-01

Таб. 3 Демонтаж и монтаж оборудования из зоны производства работ
№

Наименование оборудования

Кол-во

Вес ед/кг

Всего, кг

Примечание

1

Домкраты для подъёма вагонов УДС 120

4

1635

6540

ГЭСНм 3701-013-07

2

Рампы и стеллажи 
с оборудованием 
для обслуживания вагонов

2

310

620

ГЭСНм 3701-013-04

3

Дизель – генераторная станция

1

1330

1330

ГЭСНм 3701-013-06

4

Комплекты колодок тормозных для пассажирских вагонов

1 
(на поддонах)

1800

1800

ГЭСНм 3701-013-07

ИТОГО

8

10290

Работы выполняются в охранной зоне сооружений и устройств ОАО «РЖД», вблизи действующих устройств железных дорог.

Работы должны производиться в соответствии со локальным сметным расчетом по ремонту эстакады (приложение № 1 к техническому заданию), приведен отдельным файлом.
Подрядчик должен сформировать и предоставить Заказчику календарный график проведения работ по выполнению работ по ремонту эстакады, локальный расчет в соответствии с предоставленным коммерческим предложением по результатам аукционных процедур.

Перечень работ, требования к работам, материалам, конструкциям и изделиям, единичные расценки включены в сметный расчет стоимости строительства.

Подрядчик самостоятельно несет ответственность перед контролирующими органами в случае нарушения установленных требований, законодательства об административных правонарушениях, а также за повреждение объектов коммуникаций, расположенных на месте выполнения работ, за причинение вреда заказчику, третьим лицам и (или) их имуществу.

Подрядчик гарантирует освобождение заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине заказчика.

Доставка на объекты необходимых для производства работ материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, техники (различных видов машин, механизмов, оборудования, инвентаря и всякого рода оснасток, необходимых для выполнения работ) и их приемка, разгрузка и складирование на объектах осуществляется силами подрядчика.

Все материалы, узлы, агрегаты и прочие комплектующие используемые при выполнении работ входят в общую стоимость работ, должны быть новыми, ранее не использованными, их качество должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ на соответствующий вид материалов, в случае обязательной сертификации иметь сертификаты качества и сертификаты соответствия.

Подрядчик несет ответственность за охрану зоны производства работ до их окончания.

	
	Требования к безопасности работы
	Сотрудники подрядчика должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, обувью и другим.

При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций, условия, предписанные заказчиком.

Подрядчик обязан строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка и санитарно-эпидемиологические требования, действующие на территории заказчика.

Место оказания услуг на территории заказчика должно содержаться в чистоте.

Подрядчик обязан убирать технологический мусор после завершения рабочей смены и выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать требованиям правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарным и другим нормам, регламентирующим выполнение работ.

При несоответствии качества выполняемых работ требованиям заказчика, подрядчик устраняет все нарушения своими силами и за свой счет.

Допуск на объекты заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом. Подрядчик заблаговременно направляет на имя руководителя заказчика списки сотрудников с указанием Ф.И.О., паспортных данных и номеров контактных телефонов, планируемых для привлечения к выполнению работ на объекте заказчика, а также списки автомашин с указанием государственного номера, региона и марки автомобиля.

	
	Требования к качеству работы
	Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами акта выполненных работ. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены скрытые дефекты, не выявленные при приёмке, подрядчик обязан устранить их за свой счёт. Гарантийный срок на устранённые дефекты продлевается на период их устранения. Подрядчик несет ответственность за сохранность строящихся и действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, содержание и уборку строительной площадки, а также прилегающей непосредственно к ней территории, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов. Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

	3. Требования к результатам

	Работы должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. 

Результат работ должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных правовых и иных актов, регламентирующих проведение строительно-монтажных работ по ремонту эстакады, требованиям соответствующих государственных, отраслевых стандартов.

Результат выполненных работ в полном объеме считается переданным Подрядчиком и принятым Заказчиком с даты подписания акта выполненных работ формы КС-2.

	4. Место, условия и порядок выполнения работ 

	Место выполнения работ 
	Территория административного здания АО «ПКС» по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д. 54А. Время выполнения работ - в рабочие дни с 8:00 до 18:00 часов. 

	Условия выполнения работ 
	Подрядчик в недельный срок со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 освобождает строительную площадку от мусора и принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.

Обеспечение на период ремонта электроэнергией, осуществляется от существующих инженерных сетей за счет подрядчика.

Подрядчик обеспечивает объект необходимым инструментом и механизмами, специальным автотранспортом для производства работ, осуществляет доставку работников, инструмента и механизмов, специального автотранспорта к местам работ, хранение материалов на собственных или арендованных производственных базах.

Подрядчик несет ответственность за сохранность строящихся и действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, содержание и уборку строительной площадки, а также прилегающей непосредственно к ней территории, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

	Сроки выполнения работ 
	С момента заключения договора по 20 октября 2026 года.
Срок исполнения договора: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года. 

	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента.

	Авансирование
	Авансирование не предусмотрено.

	Срок и порядок оплаты
	Оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке выполненной работы по договору (отдельному этапу договора).

	6. Иные требования

	Не предусмотрены.

	7. Расчет стоимости работ за единицу

	Цена за единицу каждого наименования работ без учета НДС, подлежит снижению пропорционально снижению цены договора без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона (коэффициент тендерного снижения). 


Заместитель генерального директора по безопасности 







А. Кон

Приложение 1.2

к документации о закупке
Проект договора на выполнение работ №______________
г. Южно-Сахалинск                                                                                       «___»_________ 202_ г.

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Костыренко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведения аукционных процедур №_________ (протокол от «___» _______ 20__ г. № _____).

1.2. Подрядчик обязуется в установленный договором срок по поручению Заказчика выполнить работы (далее – Работы) по ремонту эстакады, расположенной по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.54А, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Содержание, объем, условия и порядок выполнения Работ указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему договору). 
1.4. Срок выполнения работ по настоящему Договору: с момента заключения настоящего договора по 20 октября 2026 года. 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена работа по договору определяется сметой, приложенной к Техническому заданию (Приложению № 1 к настоящему договору), и составляет ________(______________) рублей __ копеек, в том числе НДС ________(______________) рублей __ копеек (или НДС не облагается на основании____________). 

Цена является твердой и изменению не подлежит. 

2.2. Цена договора включает все расходы Подрядчика по выполнению работ, в том числе расходы на материалы, расходы на оплату труда работников, расходы на эксплуатацию автотранспортного средства и механизмов, транспортные расходы и все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи.

2.3. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и получения Заказчиком полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором). 
2.4. В случае нарушения Подрядчиком, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, сроков представления комплекта первичных документов, указанных в п. 2.3. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2,3% от стоимости выполненной Работы, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного Договором срока в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком письменного требования
.
2.5. Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Кроме того, Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Подрядчика на подписание счетов-фактур
. 
2.6. Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату Подрядчиком.

2.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления комплекта документов, указанных в договоре, Заказчик вправе применить увеличение срока окончательного расчета соразмерно сроку просрочки представления комплекта документов.

2.8. Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика.
2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
3.1. Приемка Заказчиком результата выполненных Работ (законченного строительством объекта) осуществляется по завершении Подрядчиком всех работа по настоящему Договору. 
3.2. По окончании всех работ по договору Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности результата работ к приемке, обязан осуществить приемку в течение 3 (трех) рабочих дней. Приемка Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ сопровождается оформлением и подписанием акта выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. 
3.3. При обнаружении в ходе приемки недостатков выполненных Подрядчиком работ, стороны составляют акт о недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки и обязательства сторон, возникшие в связи с их выявлением, сроки устранения выявленных недостатков. 
Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работ должно быть направлено Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 
3.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается продолжительностью ___________ (не менее 24 месяцев) и исчисляется с момента подписания сторонами акта выполненных работ формы КС-2.

3.6. В случае предъявления Заказчиком в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный в требовании Заказчика. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика.

3.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в срок, указанный в требовании Заказчика. Расходы подлежат возмещению при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своевременно выполнить Работы в объеме, определенном технической документацией и локально-сметным расчетом.

4.1.2. Результат работы должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых и иных актов, регламентирующих осуществление работ по ремонту эстакады, а также требованиям соответствующих государственных стандартов и настоящего договора. 
4.1.3. Выполнить Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором и приложениями к нему. 

4.1.4. При выполнении Работ использовать свои строительные материалы и оборудование, качество которых подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 

4.1.5. Выполнить Работы с привлечением квалифицированного персонала.
4.1.6. Самостоятельно осуществлять разгрузку, складирование и хранение материалов и оборудования в период выполнения Работ. 

4.1.7. Организовать место производства работ и в течение 7 (семи) дней после подписания акта выполненных работ формы КС-2 вывезти с территории Заказчика свое имущество и строительный мусор. 

4.1.8. Информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, путем направления письменного уведомления по адресам, указанным в настоящем договоре, а также предпринять все возможные и необходимые для устранения таких обстоятельств меры. 
4.1.9. Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране строительной площадки.
4.1.10. По требованию Заказчика устранять недостатки, выявленные при проверке качества выполняемых Работ, а также исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика.
4.1.11. Предоставлять Заказчику в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря текущего года.
4.1.12. Возместить Заказчику расходы на коммунальные услуги, которыми Подрядчик пользовался при выполнении Работ. Оплата коммунальных услуг производится Подрядчиком в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения счета об их уплате. 
4.2. Подрядчик вправе: 

4.2.1. Выполнять Работы своими силами и/или привлекать за свой счет для выполнения Работ третьих лиц по согласованию с Заказчиком. Все исполненное третьими лицами принимается Заказчиком как исполненное Подрядчиком.
4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Предоставить Подрядчику документы, необходимые для выполнения работ.

4.3.2. Предоставить Подрядчику территорию для выполнения Работ, в том числе предоставить доступ к территории персоналу Подрядчика, обеспечить проезд транспорта и техники. 
4.3.3. Принять и оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.4. Информировать Подрядчика о претензиях к качеству выполняемых Работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять качество и срок выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 11 настоящего Договора, стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, а также привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) срока устранения недостатков результата выполненных Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,001% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10,0% от цены договора.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,001% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10,0 % от цены договора.
5.4. В случае выявления в течение гарантийного срока невозможности использовать результат Работ в связи с его ненадлежащим качеством Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1,0% от цены договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме сверх установленного штрафа. 

5.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим договором и в обязательных для сторон нормах и правилах.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления, если докажет, что они не повлияли на качество объекта.
5.6. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции и убытки могут быть взысканы Заказчиком путем: 

- удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика;

- удержания неустойки из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- удержания неустойки из банковской гарантии, предоставленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору. 
Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций и убытков, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. 

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата Подрядчиком неустойки, штрафа и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору. 
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

6.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

6.4. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства РФ и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.     

6.5. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой стороне мотивированный письменный ответ в течение 20 (двадцати) дней с момента получения претензии.

6.6. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Сахалинской области.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления АО «ПКС» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: 8 800 250 24 27, электронной почте antikorr@pk-sakhalin.ru.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: 
, электронная почта

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 - (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И 

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной стороной письменного уведомления об этом другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.

8.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления. 

8.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

8.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае совершения персоналом Подрядчика или привлеченными им для выполнения Работ по настоящему Договору третьими лицами противоправных действий, без возмещения Подрядчику расходов, понесенных в связи с досрочным расторжением Договора. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При изменении адресов, банковских реквизитов, органов управления Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня таких изменений.

10.2. Вся переписка, касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, телефонам, факсам, адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Договора. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

10.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

10.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность за предоставление недостоверных реквизитов и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

10.5. Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определенным в приложении № 2 к настоящему Договору
. 

10.6. Стороны согласовали применение Налоговой оговорки, приведенной в приложении № 3 к настоящему Договору.

10.7. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

10.9. К настоящему Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Порядок электронного документооборота (приложение № 2);

- Налоговая оговорка (приложение № 3).

Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Заказчик»:

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС»)

Юридический адрес: 693000,

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А

ИНН/КПП 6501243453/650101001

Расчетный счет № 40702810908020008931

в филиале Банк ВТБ (ПАО) 

в г. Хабаровске

Корреспондентский счет 

№ 30101810400000000727

БИК  040813727

Тел. (4242) 71-31-99, 71-22-59

Факс (4242) 71-30-89

e-mail: Dialog@pk-sakhalin.ru
Генеральный директор 

____________________/Д.А. Костыренко/

	«Подрядчик»:

_________________/______________/


Приложение № 1 к договору от «____»__________2025 г.
№ ______________________
Техническое задание

Заполняется в соответствии с техническим заданием закупки.

Приложение № 2 к договору 
от «___»______ 20___ г. №_______________

Порядок электронного документооборота

1. Общие положения

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

2) квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, для создания и проверки которой используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи – сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный  аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющейся в связи с этим официальным документом;

4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством;

5) машиночитаемая доверенность (МЧД) – доверенность, выданная в электронной форме от имени юридического лица, подписанная квалифицированной электронной подписью юридического лица, с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата лица, уполномоченного действовать без доверенности; или квалифицированной электронной подписью лица, которому выдана доверенность с правом передоверия; или квалифицированной электронной подписью нотариуса в случае, если доверенность, в том числе доверенность, выданная в порядке передоверия, удостоверена нотариусом.

6) оператор электронного документооборота – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота;

7) электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

8) электронный первичный документ – первичный учетный документ в электронной форме, составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и подписанный электронной подписью, отвечающей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

9) электронный счет-фактура – это счет-фактура в электронной форме, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью;

10) направляющая сторона – Сторона, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;

11) получающая сторона – Сторона, получающая от направляющей стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи. 
2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются:
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. № 14н;

договором с оператором электронного документооборота.

2. Электронными документами, которыми обмениваются Стороны, являются:

– товарная накладная формы ТОРГ-12; 

-акт выполненных работ (оказанных услуг);

-счет-фактура;

- корректировочная товарная накладная формы ТОРГ-12;

-корректировочный акт выполненных работ (оказанных услуг);

-корректировочный счет-фактура;

- универсальный передаточный документ;

- корректировочный универсальный передаточный документ;

- иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора
.

2. Порядок обмена электронными документами

4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала осуществления обмена электронными документами должны в установленном законодательством порядке:

1) получить квалифицированные сертификаты электронной подписи;

2) заключить договор с Оператором;

3) обеспечить выпуск МЧД (формат Минцифры версии 003):

- в случае выдачи МЧД, подписанной лицом, уполномоченным действовать без доверенности, обеспечить ее загрузку на Цифровую платформу распределенного реестра ФНС (https://m4d.nalog.gov.ru/emchd);

- в случае выдачи МЧД в порядке передоверия обеспечить единоразовую передачу получающей стороне файла МЧД, выпущенной в порядке передоверия в формате .xml, и файла открепленной подписи доверенности в формате .sig. 

С учетом соблюдения требований к защите персональных данных передача файла МЧД возможна с использованием корпоративной электронной почты после его архивации архиватором 7-Zip или WinRAR и защиты архива паролем. Требования к паролю: длина не менее 8 символов, одновременно включает цифры, буквы в различных регистрах и специализированные символы. Пароль должен доводиться до получателя почтового сообщения любым иным удобным способом (в телефонном сообщении, по SMS и т.п.).

Файл с визуализацией XML файлов МЧД в формате .pdf, файл МЧД в формате .xml и файл открепленной подписи доверенности в формате .sig, сформированных в АС Сервис ЭП, можно также выгрузить из системы в соответствии с п. 4.12 руководства пользователя АС Сервис ЭП. Модуль МЧД.

5. Электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, которыми обмениваются Стороны, должны быть сформированы по формату, утвержденному ФНС России, действующему на дату выставления документа. В случае, если действует более одного формата одновременно, то применяется формат, согласованный Сторонами.

Иные электронные документы (в том числе первичные), которыми обмениваются Стороны, формируются по согласованному Сторонами формату и подписываются электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

1) подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату его подписания;

2) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;

3) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания;

4) квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.
7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа. Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ, одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Применение данного положения применяется по соглашению Сторон. 

Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. 

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия, а также за подписание документов лицами, имеющими необходимые полномочия и МЧД, своевременно предоставленные другой стороне.

10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи получающей стороной и пр.) направляющая сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде, кроме документов, оформляемых в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости или маркировке.

11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в соответствии с регламентом удостоверяющего центра.

	От Заказчика:

Генеральный директор АО «ПКС» 
	От Подрядчика: 



	___________________/Д.А. Костыренко


	


Приложение № 3
к договору от «___»______ 20___ г.

№ ________________

Налоговая оговорка

Для целей настоящей Налоговой оговорки под термином «Контрагент» понимается (понимаются) ____________________________________________ являющийся (являющиеся) ________________________________  по договору ______________________ .

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Контрагент, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Контрагент заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Контрагентом самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором; 

Контрагент располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Контрагентом документально; 

Контрагент располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Контрагент является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Контрагент своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные АО «ПКС»;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Контрагента не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Контрагента первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности  Контрагента и лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Контрагента повлечет предъявление налоговыми органами требований к АО «ПКС» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Контрагент в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает АО «ПКС» неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) АО «ПКС» по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым АО «ПКС» отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым АО «ПКС» налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Контрагента уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной АО «ПКС» неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Контрагент, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить АО «ПКС» имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной АО «ПКС» неустойки.

6. АО «ПКС» до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Контрагента о фактах получения указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа. 

Контрагент вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом АО «ПКС».

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

	От Заказчика:

Генеральный директор АО «ПКС» 
	От Подрядчика: 



	___________________/Д.А. Костыренко


	


Приложение №1.3

к документации о закупке
Формы документов, предоставляемых участником
Форма заявки участника

На бланке участника

Предоставляется в формате MS Word
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ____ по лоту № ___

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и представляется в составе заявки в формате MS Word
	№ п/п
	Сведения об участнике / лице, выступающем на стороне участника

	
	Сведения об участнике
Если на стороне участника выступает несколько лиц, указываются сведения о лице, выступающем от имени таких лиц в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности)
	Наименование участника: ______________________ ИНН: ________________________
Адрес: __________________________ Фактическое местонахождение: _____________
Адрес электронной почты: ________________ Телефон: _______________________

Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) _____________________________________

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант)
 Микропредприятие

 Малое предприятие

 Среднее предприятие

 Не является субъектом малого и среднего предпринимательства

	
	Сведения о лице (лицах), выступающем (выступающих) на стороне участника

Если на стороне участника выступает несколько лиц, сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника
В случае отсутствия лиц, выступающих на стороне участника, не подлежит заполнению
	Наименование лица, выступающего на стороне участника ____________________________ ИНН: ________________________________ 
Адрес: _______________________ Фактическое местонахождение: ________________ Телефон: ___________________________ Адрес электронной почты: ________________

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант)
 Микропредприятие

 Малое предприятие

 Среднее предприятие

 Не является субъектом малого и среднего предпринимательства


Сведения о предоставлении инновационных и высокотехнологичных работ
:
	Наименование показателя
	Общая доля

	в том числе: 

	
	
	на 2026 г.

	Доля работ, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ, в %

	Указать долю в %
	Указать долю в %

	Доля работ, по которым участник является подрядчиком, из общего объема предлагаемых работ, в %
	Указать долю в %
	Указать долю в %


Форма технического предложения участника
Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником отдельно и предоставляется в составе заявки на участие в закупке в формате MS Word
Техническое предложение заполняется участником с учетом требований технического задания и характеристик предлагаемых работ.
Характеристики работ должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения.

 Техническое предложение

Номер и предмет закупки
(участник должен указать номер и предмет закупки, соответствующие указанным в документации)

	1.Наименование
 работ, их объем

	Наименование работы
	Ед.изм.
	Объем


	Указать наименование работы
	Указать ед. изм. согласно ОКЕИ
	Указать объем согласно единицам измерения



	Применяемая участником ставка НДС
	Указать применяемую участником ставку НДС в процентах


Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные
	№п/п
	Параметры закупки
	Сведения о закупке

	2.1
	Сведения о заказчике
	Заказчик – АО «Пассажирская компания «Сахалин».

Место нахождения: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А.

Почтовый адрес: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Вокзальная, 54-А.

Адрес электронной почты: oao@pk-sakhalin.ru.

Номер телефона: 8 (4242) 71-45-55 (доб. 128, 129).

Организатор: ОАО «РЖД» в лице Дальневосточного центра организации закупок ОАО «РЖД».

Контактные данные:

Место нахождения организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20.

Почтовый адрес организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20.

Контактные данные:

Контактное лицо: ведущий специалист по закупкам Медведев Александр Викторович. 

Адрес электронной почты: RCKZ_MedvedevAV@dvgd.ru  

Номер телефона: 8(4212) 38-46-92, 8-(4212)-91-16-54, 8-(4212)-38-45-54
Номер факса: 8-(4212)-91-16-54, 8-(4212)-38-42-93.

	2.2
	Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок 
	Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 аукционной документации, на электронной торговой площадке КОМИТА  https://etp.comita.ru (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система, ЕИС) (далее – сайты) «25» июня 2026 года.

Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 02:00 часов московского времени «13» июля 2026 года.

Вскрытие аукционных заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок 02:00 часов московского времени «13» июля 2026 года на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП).

	2.3
	Дата рассмотрения предложений участников аукциона, проведения аукциона 
	Рассмотрение аукционных заявок осуществляется «20» июля 2026 года.
Проведение аукциона осуществляется: 09:00 часов московского времени «22» июля 2026 года на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.

	2.4
	Порядок направления запросов на разъяснение положений документации о закупке и предоставления разъяснений положений документации о закупке

	Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 3.5 аукционной документации.

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «25» июня 2026 года по 09:00 часов московского времени «07» июля 2026 года (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «25» июня 2026 года.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: 16:59 часов московского времени «10» июля 2026 года.


� Пункт включается в Договор при заключении Договора с контрагентом, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства.


� В случае если оказываемые Услуги не облагаются НДС, данный пункт не включается в настоящий Договор


� Приложение № 2 к договору включается при согласии Подрядчика.


� Перечень документов определяется согласно условиям заключенного Договора.


� Текст курсивом излагается в целях инструктирования участника о порядке формирования и заполнения заявки на участие в закупке и не отражается в заполненной заявке на участие в конкретной закупке


� При отсутствии сведений в заявке участника, доля инновационных и высокотехнологичных работ считается равной нулю. При отсутствии сведений в заявке участника, доля работ, по которым участник является подрядчиком, из общего объема закупки считается равной 100.


� Информация указывается с точностью до двух знаков после запятой.


� В случае если в рамках лота участник предлагает несколько видов работ, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.


� Если объем информации большой, то сведения, содержащиеся в данном пункте таблицы, участник может указать в приложении, при условии указания в данном разделе технического предложения следующей формулировки: «Наименование, объем работ (услуг) указаны в приложении № __ к техническому предложению.».





