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Часть 1. Условия проведения аукциона
	№ п/п
	Параметры закупки
	Условия закупки

	1.1
	Способ проведения закупки
	Аукцион в электронной форме № 34127/ОАЭ-АО «ПКС»/2026/ХАБ (далее – аукцион, закупка)

	1.2
	Предмет закупки
	Выполнение работ по возведению объекта некапитального строительства «под ключ»
Сведения о наименовании закупаемых работ, их объеме, ценах за единицу работы, начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работы, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты указаны в техническом задании, являющемся приложением № 1.1 документации о закупке.



	1.3
	Особенности участия в закупке
	Особенности участия не предусмотрены


	1.4
	Антидемпинговые меры
	Антидемпинговые меры предусмотрены.

Демпинговой ценой при проведении аукциона считается цена, сниженная по отношению к цене договора без учета НДС, установленной в техническом задании, на 25% и более.

При проведении аукциона применяются следующие антидемпинговые меры:
Требование о предоставлении участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем размер, установленный в документации о закупке в 1,5 раза, но не менее чем размер аванса.


	1.5
	Обеспечение заявок
	Обеспечение заявок не предусмотрено.



	1.6
	Обеспечение исполнения договора
	Размер обеспечения исполнения договора составляет 774 015 руб. (семьсот семьдесят четыре тысячи пятнадцать рублей 00 копеек). 

Внесение денежных средств осуществляется по следующим платежным реквизитам: 

Банковские реквизиты для внесения денежных средств:

р/с 40702810908020008931

в филиале Банк ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

БИК 040813727

к/с № 30101810400000000727

Наименование получателя денежных средств:

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС»)

ИНН 6501243453

КПП 650101001

Назначение платежа: обеспечение исполнения договора по аукциону №34127/ОАЭ-АО «ПКС»/2026/ХАБ, ОКПО ________. Адрес: индекс ______, г. ________, ул. _____________, д. __, стр. __. НДС не облагается.

В случае если участник предоставляет обеспечение исполнения договора в форме банковской гарантии, такая гарантия (проект гарантии) направляется по адресу: StolichnovaAS@pk-sakhalin.ru, на имя начальника сектора договорной работы и правового обеспечения Столичновой Александры Сергеевны, 
тел. 8 (4242) 71-45-55, 8 (4242) 71-45-54 (доб.128). 

Способы обеспечения исполнения договора, требования к порядку и сроку предоставления такого обеспечения, основное обязательство, исполнение которого обеспечивается, указаны в пункте 3.17 документации о закупке. Срок исполнения основного обязательства указан в пункте «Сроки выполнения работ» раздела 4 технического задания, являющегося приложением № 1.1 документации о закупке.

	1.7
	Предоставление национального режима при осуществлении закупки 
	Не установлено. 

Осуществляется закупка работ, не указанных в приложении № 1 и приложении № 2 к постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



	1.8
	Квалификационные требования к участникам закупки
	Не предусмотрено.


	1.9
	Изменение предусмотренного договором объема работ при изменении потребности
	Изменение количества предусмотренного договором объема работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора с учетом всех налогов, включая НДС, установленной в техническом задании документации о закупке.

	1.10
	Выбор победителя
	По итогам закупки определяется один победитель.


	1.11
	Количество договоров и их виды
	По итогам закупки заключается один договор выполнения работ.

	1.12
	Особые условия заключения и исполнения договора
	Не предусмотрено.


	1.13
	Приложения
	1.1. Техническое задание

1.2. Проект договора

1.3. Формы документов, предоставляемых участником: 
Форма заявки участника

Форма технического предложения участника


Приложение 1.1.
к документации о закупке
Техническое задание

	1. Наименование закупаемых работ, их объем, цены за единицу работы и начальная (максимальная) цена договора

	Наименование работы


	Код работы по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)
	Установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 г. № 1875
	Ед. изм.
	Объем
	Цена за единицу без учета НДС, руб.
	Всего без учета НДС, руб.
	Всего с учетом всех налогов, включая НДС, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Выполнение работ по возведению объекта некапитального строительства «под ключ»
	43.39.19.190
	Не установлен
	ед.
	1
	2 114 795,08
	2 114 795,08
	2 580 050,00

	Цена договора без учета НДС, руб.
	2 114 795,08 рублей (два миллиона сто четырнадцать тысяч семьсот девяносто пять рублей 08 копеек)

	Начальная (максимальная) цена договора, с учетом всех налогов, включая НДС, руб.
	2 580 050,00 рублей (два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч пятьдесят рублей 00 копеек)

	Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы работы, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
	Начальная (максимальная) цена договора, цена единицы работы сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), предусмотренным подпунктом 1 пункта 57 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика, и включает все расходы подрядчика по выполнению работ, в том числе расходы на оплату труда работников, накладные расходы, расходы на материалы, расходы на эксплуатацию автотранспортных средств и механизмов, транспортные расходы и все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи. 

	Применяемая при расчете начальной (максимальной) цены ставка НДС


	22%

	2. Требования к работам 

	Выполнение работ по возведению объекта некапитального строительства «под ключ»  
	Нормативные документы, согласно которым установлены требования
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального объектов капитального строительства»;

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

Приказ Минстроя России от 23.12.2019 №841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

ГОСТ Р 53292-2009 Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний;
ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

Постановление Правительства Сахалинской области от 03.07.2020 № 301 «Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса на территории Сахалинской области»;

Постановление Администрации города Южно-Сахалинска от 19.10.2022 № 2618-па «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».



	
	Технические и функциональные характеристики работы
	Общие характеристики. 

1. Объект некапитального строительства: многофункциональная деревянная беседка с открытой террасой для круглогодичной эксплуатации.

2. Цель: возведение объекта некапитального строительства - многофункциональной беседки для организации комфортного пространства отдыха сотрудников и посетителей, проведения деловых и неформальных встреч, приема пищи и кратковременного пребывания в течение всего года. Объект должен обеспечивать комфортные условия эксплуатации в любое время года, соответствовать современным архитектурным требованиям, требованиям энергоэффективности, пожарной безопасности и действующим строительным нормам Российской Федерации.

3. Объект некапитального строительства – беседка должен быть возведен на подготовленном заказчиком основании под установку на территории административно-бытового здания АО «ПКС».
4. Основные характеристики объекта:
Тип объекта - отдельно стоящее некапитальное каркасное сооружение.

Конструктивная схема - деревянный каркас с утеплением и панорамным остеклением.

Габаритные размеры: длина - 5940 мм, ширина — 2500 мм.

Площадь объекта — 14,1 м² (ориентировочно, будет определена при проектировании объекта).

Состав помещений:

Помещение №1 — многофункциональная зона площадью ориентировочно 10,0 м²;

Помещение №2 — открытая терраса площадью ориентировочно 4,1 м².

Планировочное решение принимается и утверждается согласно предоставленной Исполнителем экспликации.

Общий вид объекта:
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4. Предметом закупки является выполнение полного комплекса работ по принципу «под ключ», включая проектирование, изготовление, поставку материалов, строительство, монтаж инженерных систем, выполнение отделочных работ, пусконаладочных работ.
5. Состав работ.
Подрядчик обязан собственными силами или с привлечением специализированных организаций выполнить:

- разработку технической документации (разделы АР, КР и ЭОМ);

- разработку локального сметного расчета, ведомости объемов работ и спецификаций материалов и оборудования;

- изготовление конструкций;

- поставку, транспортировку и разгрузку материалов;

- монтаж деревянного каркаса;

- устройство кровли;

- монтаж наружной и внутренней отделки;

- монтаж панорамного остекления;

- устройство полов;

- монтаж электрического теплого пола;

- монтаж системы кондиционирования;

- монтаж приточно-вытяжной вентиляции;

- выполнение электромонтажных работ (проводка должна быть выполнена скрытым способом в негорючей гофре);

- выполнение пусконаладочных работ;

- уборку строительной площадки.
6. Основные требования к результату работ:
По окончании возведения объекта некапитального строительства заказчику должен быть передан полностью готовый к эксплуатации объект, соответствующий требованиям настоящего технического задания, технической документации. Все инженерные системы должны быть смонтированы, испытаны и введены в эксплуатацию.

Требования к технической документации.
Подрядчик разрабатывает комплект рабочей документации в полном объёме, достаточном для возведения объекта.

1. Раздел АР (Архитектурные решения) должен содержать:

- планы всех помещений и террасы с размерами и экспликацией;

- фасады с указанием материалов отделки и колористических решений;

- разрезы (продольные и поперечные) с отметками и высотами;

- план кровли с указанием уклонов, покрытия и примыканий;

- план полов с указанием типов покрытий (керамогранит — внутри, террасная доска — на открытой террасе);

- план отделки (внутренней и наружной) с привязкой материалов;

- ведомость заполнения оконных и дверных проёмов;

- спецификацию материалов по разделам отделки.

2. Раздел КР (Конструктивные решения) должен содержать:

- конструкцию несущего каркаса (с расчётом сечений и узлов сопряжений);

- конструкцию кровли (стропильная система, обрешётка, покрытие);

- конструкцию пола (стяжка, утепление, гидроизоляция, система тёплого пола);

- конструкцию стен (с утеплением, пароизоляцией и внутренней/наружной отделкой);

- конструкцию перекрытий (при наличии);

- расчёт снеговой нагрузки;

- расчёт ветровой нагрузки;

- узлы сопряжений (каркас–кровля, каркас–пол и др.);

- спецификацию материалов (все конструктивные элементы с указанием сечений, сортов и объёмов).

3. Раздел ЭОМ (Электрооборудование и внутреннее освещение) разрабатывается на основе расчётных электрических нагрузок и должен содержать:

- однолинейную электрическую схему (щитовая, групповые линии, УЗО, автоматы);

- план размещения светильников (с указанием типов и мощностей);

- план размещения розеток (с привязкой к мебельному плану);

- план размещения выключателей (с привязкой к дверным проёмам);

- схему электрощита с полной спецификацией оборудования;

- спецификацию всего электрооборудования (кабели, автоматы, УЗО, светильники, розетки, выключатели);

- схему подключения системы тёплого пола (электрический кабель/мат, терморегулятор, датчики) с расчётом мощности;

схему подключения сплит-системы (внутренний блок, наружный блок, питание, управление);

- схему вентиляции;

- кабельный журнал с указанием марок, сечений и длин кабелей для всех линий.

4. Общие требования к документации:
Все чертежи выполняются в масштабе, удобном для возведения.
Документация передаётся заказчику: на бумажном носителе в количестве не менее 2 экз.; в электронном виде — в форматах .pdf и редактируемых .docx / .xlsx.

Все разделы документации должны быть взаимосвязаны (АР ↔ КР ↔ ЭОМ) и согласованы между собой. В случае выявления несоответствий на этапе строительства подрядчик обязан внести коррективы в рабочую документацию за свой счёт.

Архитектурное решение.
Архитектурное решение выполняется в современном минималистичном стиле. Конструкция должна иметь односкатную кровлю. Правая торцевая стена выполняется глухой. Фасад выполняется панорамным. Перегородка между помещением и террасой выполняется стеклянной с дверью.

Конструктивные решения.
Несущий каркас должен выполняться полностью из древесины камерной сушки. Влажность древесины: не более 18%. Сорт древесины: не ниже АВ.

Все элементы должны проходить антисептическую обработку, огнебиозащитную обработку, декоративную защитную обработку.

Огнезащитная обработка — группа огнезащитной эффективности не ниже I (согласно ГОСТ Р 53292-2009). Обработка выполняется до монтажа конструкций.

Метизы должны иметь антикоррозионное покрытие.

Конструкции рассчитываются на нормативные снеговые и ветровые нагрузки.

Кровля.
Кровля односкатная. Конструкция должна включать: стропильную систему, гидроизоляцию, вентиляционный зазор, обрешетку, контробрешетку, покрытие из гибкой черепицы, капельники, водосточную систему. Кровельное покрытие должно иметь класс пожарной опасности К0 или К1.

Наружная отделка.
Фасады должны быть выполнены из деревянного планкена либо имитации бруса. Все поверхности должны быть зашлифованы. Покрытие должно выполняться профессиональным фасадным маслом либо лазурью.

Требования к УФ-стойкости: покрытие должно сохранять свои защитные и декоративные свойства при постоянном воздействии солнечного света в условиях II климатического района. 

Цвет RAL 9005 (глубокий чёрный) или 9011 (графитово-чёрный оттенок), допускается согласование с заказчиком другого оттенка.

Внутренняя отделка.
Стены и потолок должны выполняться из имитации бруса. Все деревянные поверхности должны покрываться экологически безопасным маслом.

Не допускаются: трещины, выпадающие сучки, смоляные карманы, сколы, непрокрасы. Цвет определяется из палитры RAL по согласованию с заказчиком.

Остекление.

Фасадное остекление должно быть выполниться из теплого алюминиевого профиля с терморазрывом.

Стеклопакеты: двухкамерные, энергосберегающие, Low-E, закаленное безопасное стекло.

Все узлы примыкания должны быть загерметизированы.

Цвет RAL 9005 (глубокий чёрный) или 9011 (графитово-чёрный оттенок), допускается согласование с заказчиком другого оттенка.

Дверь должна быть оснащена многоточечным замком и качественной фурнитурой с доводчиком.

Полы.
Многофункциональная зона.

Конструкция пола: балки, утепление 100 мм, пароизоляция, жесткое основание, электрический теплый пол, керамогранит.

Керамогранит: класс PEI не ниже 4, водопоглощение < 0,5%, толщина не менее 8 мм, должен быть пригоден для теплого пола. Размер 600х600 мм, цвет серый матовый, допускается согласование с заказчиком другого оттенка.
Терраса.
Покрытие: террасная доска из лиственницы либо из древесно-полимерного композита. Монтаж должен выполняться с вентиляционными зазорами. Вид применения материалов представлен на экспликации помещений (вид сверху):


[image: image3]
Утепление: пол - 100 мм.; стены - 100 мм.; потолок - 100 мм.

Материал утепления: минеральная вата, класс горючести не ниже Г1.

Обязательное устройство: пароизоляция, ветрозащита, проклейка всех швов.

Инженерные системы.
При установке инженерных систем должно быть предусмотрено: вводной электрощит, автоматы, устройство защитного отключения, внутреннее освещение, наружное освещение, питание теплого пола, питание кухни, питание кондиционера, питание вентиляции, резервные линии.

Вся электропроводка должна быть выполнена скрытым способом в негорючей гофре (ПВХ класса NG или металлорукав), с прокладкой в стенах, полу и потолке согласно проекту. Кабели должны быть медными с сечением согласно расчётным нагрузкам.

Вводной кабель должен быть с медными жилами, сечение должно выдерживать нагрузку расчётного тока с запасом не менее 20%.

Система отопления, вентиляции и кондиционирования.
Основным отоплением должен являться электрический теплый пол. Дополнительно предусматривается установка инверторной сплит-системы с функциями охлаждения и обогрева. Производительность системы должна соответствовать объему помещения.

В сооружении должна быть предусмотрена компактная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла производительностью не менее 100 м³/час. Все коммуникации должны быть скрыты. Уровень шума вентилятора не должен превышать 35 дБ.

Разработка сметной документации.
Подрядчик обязан предоставить: локальную смету, ведомость объемов работ, ведомость материалов, спецификацию оборудования, календарный график возведения объекта.
Сметную документацию разработать, руководствуясь требованиями технических условий и действующих нормативных документов, в том числе: 
• постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468;

• приказа Минстроя Россия от 04.08.2020 № 421/пр;

• приказа Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр;

• приказа Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

• приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.
Требования к подготовке сметной документации по объекту:

1) Ведомости объемов работ должны быть выполнены с приведением:

• наименований работ;

• единиц измерения работ;

• количества работ;

• ссылок на чертежи;

• ссылок на спецификации;

• расчета объемов работ;

• расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

• иных данных, необходимых для определения сметной стоимости возведения объекта.
2) Стоимость возведения объекта должна быть определена ресурсно-индексным методом в Федеральной сметно-нормативной базе в редакции 2022.

3) Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости возведения объекта должны применяться актуальные на момент определения сметной стоимости, размещенные в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

4) Подготовить таблицу конъюнктурного анализа цен и коммерческие предложения (от трех поставщиков) на материалы и оборудование (в случае их отсутствия в нормативной базе) для включения соответствующей информации в локальный сметный расчет. Коммерческие предложения на материалы и оборудование (должны быть получены в период, не превышающий 6 месяцев до момента определения сметной стоимости) должны быть сброшюрованы отдельной книгой и согласованы заказчиком.

Пожарная безопасность.
Конструктивные требования: 

Несущий каркас и деревянные конструкции должны быть обработаны огнезащитным составом (группа огнезащитной эффективности не ниже I, согласно ГОСТ Р 53292-2009). Обработка должна выполняться до монтажа.

Применяемые утеплители должны быть классом горючести не ниже Г1, иметь сертификат соответствия.

Кровельное покрытие должно соответствовать классу пожарной опасности К0 или К1.

Инженерные системы:
Электропроводка должна быть изолирована в негорючую гофру (ПВХ класса NG или металлорукав).

Обязательно должны быть предусмотрены автоматический выключатель и устройство защитного отключения с дифференциальным током не более 30 мА. Должна быть предусмотрена отдельная линия питания для теплого пола и сплит-системы через отдельный автомат.

Средства противопожарной защиты:
Объект должен оснащаться порошковым огнетушителем (ОП-4 или выше) в количестве 1 шт., который должен размещаться у входа, табличкой «Огнетушитель» по ГОСТ 12.4.026-2015, указателем «Выход» (светящимся в темноте) над дверью эвакуационного выхода.

Эксплуатационные требования.
Подрядчик должен передать заказчику паспорта на огнезащитные составы и сертификаты соответствия на утеплитель, проводку, огнетушитель.

Исполнительная документация.
После завершения возведения объекта подрядчик должен передать заказчику:

исполнительные схемы;

паспорта оборудования;

заверенные копии сертификатов/деклараций на все материалы и оборудование (пиломатериалы, утеплитель, кровельные материалы, ЛКМ, кабели, электрощитовое оборудование, светильники, бытовая техника);

гарантийные талоны (при наличии);

спецификацию примененных материалов;

инструкции по эксплуатации.
Любые изменения в проект допускаются только после письменного согласования с заказчиком.

Объект должен быть передан заказчику полностью готовым к эксплуатации в формате «под ключ».

	
	Требования к безопасности работы
	При выполнении работ подрядчик должен обеспечить соблюдение требований техники безопасности, промышленной, пожарной и электробезопасности, мероприятий по охране труда, окружающей среды и санитарно-гигиенических норм. 

	
	Требования к качеству работы
	Гарантийный срок эксплуатации объекта - не менее 36 месяцев.

Подрядчик несет полную ответственность за качество проектных решений, соответствие применяемых материалов требованиям настоящего технического задания и действующих нормативных документов, а также за достижение конечного результата.
Все конструктивные элементы, отделочные материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, сертифицированными и иметь документы, подтверждающие их качество и соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Требования к качеству выполнения работ: работы должны выполняться квалифицированным персоналом с применением современных технологий строительства и профессионального инструмента. При выполнении работ не допускаются отклонения геометрических размеров сверх нормативных значений, наличие повреждений отделочных материалов и дефектов окраски и обработки древесины, нарушение герметичности остекления, прогибы конструкций, а также трещины, сколы и иные дефекты, влияющие на эксплуатационные характеристики объекта.

Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию с оформлением соответствующих актов. Скрытые работы (гидроизоляция, утепление, пароизоляция, электропроводка) принимаются по актам освидетельствования скрытых работ с участием представителя заказчика. Без подписания акта выполнение последующих работ не допускается.

	3. Требования к результатам

	Работы должны быть оказаны в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. 

Результат выполненных работ в полном объеме считается переданным подрядчиком и принятым заказчиком с даты подписания приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

	4. Место, условия и порядок выполнения работ 

	Место выполнения работ 
	Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, д.54А, территория административно-бытового здания АО «ПКС».

	Условия выполнения работ 
	Исполнитель в недельный срок со дня подписания актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 освобождает строительную площадку от мусора и принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, строительной техники.

На период возведения объекта обеспечение сооружения электроэнергией, теплом, водой осуществляется от существующих инженерных сетей за счет заказчика.

Подрядчик при выполнении работ должен обеспечить доставку на объект к месту проведения работ работников и необходимых специалистов, а также необходимого инструмента и механизмов, специального автотранспорта для производства работ, обеспечить хранение материалов.

Подрядчик несет ответственность за сохранность строящихся и действующих инженерных коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, содержание и уборку строительной площадки, а также прилегающей непосредственно к ней территории, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

	Сроки выполнения работ 
	Срок выполнения работ по 30 ноября 2026 года. 
Срок исполнения договора: с момента заключения договора по 31 декабря 2026 года. 

	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Форма оплаты
	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента.

	Авансирование
	Предусмотрено авансирование в размере 30% (тридцать процентов) от цены договора.

	Срок и порядок оплаты
	Окончательный платеж в размере 70% от цены договора в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11 и получения Заказчиком полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором).

	6. Иные требования

	Не предусмотрены.



	7. Расчет стоимости работ за единицу

	Цена за единицу каждого наименования работ без учета НДС, подлежит снижению пропорционально снижению цены договора без учета НДС, полученному по итогам проведения аукциона (коэффициент тендерного снижения). 


Приложение 1.2

к документации о закупке
ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______________

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Костыренко Дмитрия Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен по результатам проведения аукционных процедур №_________ (протокол от «___» _______ 20__ г. № _____).

1.2. Подрядчик обязуется в установленный договором срок по поручению Заказчика выполнить работы по возведению объекта некапитального строительства «под ключ» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Содержание, объем, условия и порядок выполнения Работ указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему договору). 

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в технической документации, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложением № 1 к настоящему договору).

1.4. Срок выполнения работ по настоящему Договору: с момента заключения настоящего договора по 30 ноября 2026 года. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена работ по договору составляет ________(______________) рублей __ копеек, в том числе НДС ________(______________) рублей __ копеек (или НДС не облагается на основании____________). 

Цена является твердой и изменению не подлежит. 

2.2. Цена договора включает все расходы Подрядчика по выполнению работ, в том числе расходы на оплату труда работников, накладные расходы, расходы на материалы, расходы на эксплуатацию автотранспортных средств и механизмов, транспортные расходы и все предусмотренные законодательством РФ налоги, сборы и обязательные платежи.

2.3. Оплата Работ производится Заказчиком в следующем порядке: 

авансовый платеж в размере 30% от цены договора в течение 10 (десяти) дней с момента заключения настоящего договора;

окончательный платеж в размере 70% от цены договора в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11 и получения Заказчиком полного комплекта документов (счета, счета-фактуры и других документов, предусмотренных договором). 

2.4. В случае нарушения Подрядчиком, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, сроков представления комплекта первичных документов, указанных в договоре, Заказчик вправе применить штраф в размере 0,1% в день от стоимости выполненных работ, подтверждаемой документами, представленными в нарушение установленного договором срока, но не менее 2,3% от стоимости выполненных работ, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока
.
2.5. Подрядчик предоставляет Заказчику счета-фактуры, оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость». Кроме того, Подрядчик предоставляет Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право уполномоченных лиц Подрядчика на подписание счетов-фактур
. 
2.6. Заказчик не несет ответственность за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату Подрядчиком.

2.7. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления комплекта документов, указанных в договоре, Заказчик вправе применить увеличение срока окончательного расчета соразмерно сроку просрочки представления комплекта документов.

2.8. Обязанность Заказчика по оплате выполненных Работ считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

3.1. Приемка Заказчиком результата выполненных Работ (законченного строительством объекта) осуществляется по завершении Подрядчиком всех работ по настоящему Договору. 

3.2. По окончании всех работ по договору Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке.

Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности результата работ к приемке, обязан осуществить приемку в течение 3 (трех) рабочих дней. Приемка Заказчиком результата выполненных Подрядчиком работ сопровождается оформлением и подписанием акта выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11. 

3.3. При обнаружении в ходе приемки недостатков выполненных Подрядчиком работ, стороны составляют акт о недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки и обязательства сторон, возникшие в связи с их выявлением, сроки устранения выявленных недостатков. 

Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работ должно быть направлено Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней после их обнаружения. 

3.4. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком. 

3.5. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается продолжительностью______ (не менее 36 (тридцати шести) месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11.

3.6. В случае предъявления Заказчиком в соответствии с п. 1 ст. 723 ГК РФ требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный в требовании Заказчика. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика.

3.7. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в срок, указанный в требовании Заказчика. Расходы подлежат возмещению при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своевременно выполнить Работы в объеме, определенном настоящим договором и технической документацией, составленной и согласованной в соответствии с требованиями Технического задания (Приложения № 1 к настоящему договору).

4.1.2. Результат работ должен отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых и иных актов, регламентирующих осуществление работ по возведению объекта, а также требованиям соответствующих государственных стандартов и настоящего договора. 

4.1.3. Выполнить Работы надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим договором и приложениями к нему. 

4.1.4. При выполнении Работ использовать свои строительные материалы и оборудование, качество которых подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 

4.1.5. Выполнить Работы с привлечением квалифицированного персонала.

4.1.6. Самостоятельно осуществлять разгрузку, складирование и хранение материалов и оборудования в период выполнения Работ. 

4.1.7. Организовать место производства работ и в течение 10 (десяти) дней после подписания акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11 и вывезти с территории Заказчика свое имущество и строительный мусор. 

4.1.8. Информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, путем направления письменного уведомления по адресам, указанным в настоящем договоре, а также предпринять все возможные и необходимые для устранения таких обстоятельств меры. 

4.1.9. Обеспечить при производстве работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, охране строительной площадки.

4.1.10. По требованию Заказчика устранять недостатки, выявленные при проверке качества выполняемых Работ, а также исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора и не представляют собой вмешательство в деятельность Подрядчика.

4.1.11. Предоставлять Заказчику в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом акт сверки взаиморасчетов по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря текущего года.

4.2. Подрядчик вправе: 

4.2.1. Выполнять Работы своими силами и/или привлекать за свой счет для выполнения Работ третьих лиц по согласованию с Заказчиком. Все исполненное третьими лицами принимается Заказчиком как исполненное Подрядчиком.

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Предоставить Подрядчику территорию для выполнения Работ, в том числе предоставить доступ к территории персоналу Подрядчика, обеспечить проезд транспорта и техники. 

4.3.2. Принять и оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.3. Информировать Подрядчика о претензиях к качеству выполняемых Работ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. В любое время проверять качество и срок выполнения работ, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 11 настоящего Договора, стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, а также привлекаемых им к выполнению Работ третьих лиц как за собственные действия.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ и (или) срока устранения недостатков результата выполненных Работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 20,0% от цены договора.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных Работ Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01% от цены договора за каждый день просрочки, но не более 20,0 % от цены договора.

5.4. В случае выявления в течение гарантийного срока невозможности использовать результат Работ в связи с его ненадлежащим качеством Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10,0% от цены договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме сверх установленного штрафа. 

5.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, составленной и согласованной в соответствии с требованиями Технического задания (Приложения №1 к настоящему договору), и в обязательных для сторон нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.

Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество объекта.

5.6. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции и убытки могут быть взысканы Заказчиком путем: 

- удержания причитающихся сумм при оплате счетов Подрядчика;

- удержания неустойки из денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору;

- удержания неустойки из банковской гарантии, предоставленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций и убытков, Подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика. 

5.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Уплата Подрядчиком неустойки, штрафа и возмещение убытков не освобождают Подрядчика от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

6.3. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

6.4. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства РФ и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающие изложенные в ней обстоятельства.     

6.5. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить другой стороне мотивированный письменный ответ в течение 20 (двадцати) дней с момента получения претензии.

6.6. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Сахалинской области.

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2.  В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления АО «ПКС» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: 8 800 250 24 27, электронной почте antikorr@pk-sakhalin.ru.
Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: 
, электронная почта

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3.  Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 30 - (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И 

ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной стороной письменного уведомления об этом другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.

8.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине Заказчика или по причине, за которые ни одна из сторон не отвечает, оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы до даты получения Подрядчиком уведомления. 

8.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

8.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае совершения персоналом Подрядчика или привлеченными им для выполнения Работ по настоящему Договору третьими лицами противоправных действий, без возмещения Подрядчику расходов, понесенных в связи с досрочным расторжением Договора.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2026 года, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения обязательств Сторон.

9.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. При изменении адресов, банковских реквизитов, органов управления Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок со дня таких изменений.

10.2. Вся переписка, касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, телефонам, факсам, адресам электронной почты, указанным в разделе 11 настоящего Договора. 

Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

10.3. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты.

10.4. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Ответственность за предоставление недостоверных реквизитов и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения.

10.5. Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определенным в приложении № 2 к настоящему Договору
. 

10.6. Стороны согласовали применение Налоговой оговорки, приведенной в приложении № 3 к настоящему Договору.

10.7. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. Все приложения к настоящему Договору, дополнительные соглашения, и изменения составляют его неотъемлемую часть.

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

10.9. К настоящему Договору прилагаются:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Порядок электронного документооборота (приложение № 2);

- Налоговая оговорка (приложение № 3).

Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«Заказчик»:

Акционерное общество «Пассажирская компания «Сахалин» (АО «ПКС»)

Юридический адрес: 693000, 

г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А

ИНН/КПП 6501243453/650101001

Расчетный счет № 40702810908020008931

в филиале Банк ВТБ (ПАО) 

в г. Хабаровске

Корреспондентский счет 

№ 30101810400000000727

БИК  040813727

Тел. (4242) 71-31-99, Факс (4242) 71-30-89

e-mail: Dialog@pk-sakhalin.ru
Генеральный директор 

____________________/Д.А. Костыренко/


	«Подрядчик»:

_________________/______________/


Приложение № 1 к договору от «____»__________2026 г.
№ ______________________

Техническое задание

Заполняется в соответствии с техническим заданием закупки.

Приложение № 2 к договору 

от «___»______ 20___ г. №_______________

Порядок электронного документооборота

1. Общие положения

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1) электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

2) квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате, для создания и проверки которой используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

3) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи – сертификат ключа проверки электронной подписи, соответствующий требованиям, установленным Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ и иными принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, созданный  аккредитованным удостоверяющим центром либо федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования электронной подписи, и являющейся в связи с этим официальным документом;

4) удостоверяющий центр – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления, осуществляющий функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством;

5) машиночитаемая доверенность (МЧД) – доверенность, выданная в электронной форме от имени юридического лица, подписанная квалифицированной электронной подписью юридического лица, с указанием в качестве владельца квалифицированного сертификата лица, уполномоченного действовать без доверенности; или квалифицированной электронной подписью лица, которому выдана доверенность с правом передоверия; или квалифицированной электронной подписью нотариуса в случае, если доверенность, в том числе доверенность, выданная в порядке передоверия, удостоверена нотариусом.

6) оператор электронного документооборота – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, удовлетворяющая требованиям ФНС России к операторам электронного документооборота;

7) электронный документ – это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах;

8) электронный первичный документ – первичный учетный документ в электронной форме, составленный в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и подписанный электронной подписью, отвечающей требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

9) электронный счет-фактура – это счет-фактура в электронной форме, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью;

10) направляющая сторона – Сторона, направляющая электронный документ по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне;

11) получающая сторона – Сторона, получающая от направляющей стороны электронный документ по телекоммуникационным каналам связи. 
2. При осуществлении электронного документооборота Стороны руководствуются:
Гражданским кодексом Российской Федерации;

Налоговым кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. № 14н;

договором с оператором электронного документооборота.

2. Электронными документами, которыми обмениваются Стороны, являются:

- товарная накладная формы ТОРГ-12; 

- акт выполненных работ (оказанных услуг);

- счет-фактура;

- корректировочная товарная накладная формы ТОРГ-12;

- корректировочный акт выполненных работ (оказанных услуг);

- корректировочный счет-фактура;

- универсальный передаточный документ;

- корректировочный универсальный передаточный документ;

- иные документы, предусмотренные условиями настоящего Договора
.

2. Порядок обмена электронными документами

4. Для обмена электронными первичными документами Стороны до начала осуществления обмена электронными документами должны в установленном законодательством порядке:

1) получить квалифицированные сертификаты электронной подписи;

2) заключить договор с Оператором;

3) обеспечить выпуск МЧД (формат Минцифры версии 003):

- в случае выдачи МЧД, подписанной лицом, уполномоченным действовать без доверенности, обеспечить ее загрузку на Цифровую платформу распределенного реестра ФНС (https://m4d.nalog.gov.ru/emchd);

- в случае выдачи МЧД в порядке передоверия обеспечить единоразовую передачу получающей стороне файла МЧД, выпущенной в порядке передоверия в формате .xml, и файла открепленной подписи доверенности в формате .sig. 

С учетом соблюдения требований к защите персональных данных передача файла МЧД возможна с использованием корпоративной электронной почты после его архивации архиватором 7-Zip или WinRAR и защиты архива паролем. Требования к паролю: длина не менее 8 символов, одновременно включает цифры, буквы в различных регистрах и специализированные символы. Пароль должен доводиться до получателя почтового сообщения любым иным удобным способом (в телефонном сообщении, по SMS и т.п.).

Файл с визуализацией XML файлов МЧД в формате .pdf, файл МЧД в формате .xml и файл открепленной подписи доверенности в формате .sig, сформированных в АС Сервис ЭП, можно также выгрузить из системы в соответствии с п. 4.12 руководства пользователя АС Сервис ЭП. Модуль МЧД.

5. Электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, которыми обмениваются Стороны, должны быть сформированы по формату, утвержденному ФНС России, действующему на дату выставления документа. В случае, если действует более одного формата одновременно, то применяется формат, согласованный Сторонами.

Иные электронные документы (в том числе первичные), которыми обмениваются Стороны, формируются по согласованному Сторонами формату и подписываются электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

6. Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручной подписью документу на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

1) подтверждена действительность квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату его подписания;

2) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;

3) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания;

4) квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.
7. При соблюдении условий, приведенных в пункте 6 настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа. Согласно части 4 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. 
№ 63-ФЗ, одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов. Применение данного положения применяется по соглашению Сторон. 

Исключение составляют случаи, когда в состав пакета электронных документов лицом, подписавшим пакет, включены электронные документы, созданные иными лицами (органами, организациями) и подписанные ими тем видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в пакет, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан пакет электронных документов.

8. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. 

9. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия, а также за подписание документов лицами, имеющими необходимые полномочия и МЧД, своевременно предоставленные другой стороне.

10. В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи получающей стороной и пр.) направляющая сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде, кроме документов, оформляемых в отношении товаров, подлежащих прослеживаемости или маркировке.

11. Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 6 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

12. Проверка действительности сертификата электронной подписи производится в соответствии с регламентом удостоверяющего центра.

	От Заказчика:

Генеральный директор АО «ПКС» 
	От Подрядчика: 



	___________________/Д.А. Костыренко


	


Приложение № 3

к договору от «___»______ 20___ г.

№ ________________

Налоговая оговорка

Для целей настоящей Налоговой оговорки под термином «Контрагент» понимается (понимаются) ____________________________________________ являющийся (являющиеся) ________________________________  по договору ______________________ .

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Контрагент, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения (согласования));

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Контрагент заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Контрагентом самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором; 

Контрагент располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Контрагентом документально; 

Контрагент располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Контрагент является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Контрагент своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные АО «ПКС»;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Контрагента не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Контрагента первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности  Контрагента и лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Контрагента повлечет предъявление налоговыми органами требований к АО «ПКС» об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Контрагент в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает АО «ПКС» неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) АО «ПКС» по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым АО «ПКС» отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым АО «ПКС» налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Контрагента уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной АО «ПКС» неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Контрагент, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить АО «ПКС» имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной АО «ПКС» неустойки.

6. АО «ПКС» до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Контрагента о фактах получения указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа. 

Контрагент вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом АО «ПКС».

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

	От Заказчика:

Генеральный директор АО «ПКС» 
	От Подрядчика: 



	___________________/Д.А. Костыренко


	


Приложение №1.3
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к документации о закупке
Формы документов, предоставляемых участником

Форма заявки участника

На бланке участника

Предоставляется в формате MS Word
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № ____ по лоту № ___

Заявка должна быть подготовлена отдельно на каждый лот и представляется в составе заявки в формате MS Word
	№ п/п
	Сведения об участнике / лице, выступающем на стороне участника

	
	Сведения об участнике

Если на стороне участника выступает несколько лиц, указываются сведения о лице, выступающем от имени таких лиц в соответствии с договором простого товарищества (договором о совместной деятельности)
	Наименование участника: ______________________ ИНН: ________________________
Адрес: __________________________ Фактическое местонахождение: _____________

Адрес электронной почты: ________________ Телефон: _______________________

Контактные данные лица, ответственного за предоставление обеспечения исполнения договора (заполняется в случае, если требование об обеспечении исполнения договора установлено в документации и участник предоставляет обеспечение в форме банковской гарантии) _____________________________________

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант)
 Микропредприятие

 Малое предприятие

 Среднее предприятие

 Не является субъектом малого и среднего предпринимательства

	
	Сведения о лице (лицах), выступающем (выступающих) на стороне участника

Если на стороне участника выступает несколько лиц, сведения указываются в отношении каждого лица, выступающего на стороне участника

В случае отсутствия лиц, выступающих на стороне участника, не подлежит заполнению
	Наименование лица, выступающего на стороне участника ____________________________ ИНН: ________________________________ 
Адрес: _______________________ Фактическое местонахождение: ________________ Телефон: ___________________________ Адрес электронной почты: ________________

Категория субъекта малого и среднего предпринимательства (выбрать вариант)
 Микропредприятие

 Малое предприятие

 Среднее предприятие

 Не является субъектом малого и среднего предпринимательства


Сведения о предоставлении инновационных и высокотехнологичных работ
:
	Наименование показателя
	Общая доля

	в том числе: 

	
	
	на 2026 г.

	Доля работ, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ, в %

	Указать долю в %
	Указать долю в %

	Доля работ, по которым участник является подрядчиком, из общего объема предлагаемых работ, в %
	Указать долю в %
	Указать долю в %


Форма технического предложения участника
Инструкция по заполнению формы технического предложения:

Техническое предложение оформляется участником отдельно и предоставляется в составе заявки на участие в закупке в формате MS Word
Техническое предложение заполняется участником с учетом требований технического задания и характеристик предлагаемых работ.

Характеристики работ должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Описание характеристик должно соответствовать требованиям технического задания, а также форме технического предложения.

 Техническое предложение

	1.Наименование работ, их объем

	Наименование работы
	Ед.изм.
	Объем


	Указать наименование работы
	Указать ед. изм. согласно ОКЕИ
	Указать объем согласно единицам измерения



	Применяемая участником ставка НДС
	Указать применяемую участником ставку НДС в процентах

	2. Условия и порядок выполнения работ

	Гарантийный срок 
	Участник должен указать конкретное значение гарантийного срока на выполняемые работы в соответствии с требованиями технического задания, но не менее срока, указанного в техническом задании документации о закупке.


Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные
	№п/п
	Параметры закупки
	Сведения о закупке

	2.1
	Сведения о заказчике
	Заказчик – АО «Пассажирская компания «Сахалин».

Место нахождения: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, 54-А.

Почтовый адрес: 693000, Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Вокзальная, 54-А.

Адрес электронной почты: oao@pk-sakhalin.ru.

Номер телефона: 8 (4242) 71-45-55 (доб. 128, 129).

Организатор: ОАО «РЖД» в лице Дальневосточного центра организации закупок – структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения - филиала ОАО «РЖД».

Контактные данные:

Место нахождения организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20.

Почтовый адрес организатора: 680000, Россия, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 20.

Контактные данные:

Контактное лицо: ведущий специалист по закупкам Карякина Елена Васильевна. 

Адрес электронной почты: RCKZ_KaryakinaEV@dvgd.rzd.ru.
Номер телефона: 8(4212) 91-16-50.

	2.2
	Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок 
	Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.11 аукционной документации, на Универсальной электронной торговой площадке https://etp.comita.ru (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).
Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и документации о закупке в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на сайте https://company.rzd.ru/ (раздел «Закупки и торги»), и на сайте ЭТЗП, а также на официальном сайте Заказчика www.pk-sakhalin.ru (раздел «Сотрудничество») (далее – сайты)  «30» июля 2026 года.

Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 02:00 часов московского времени «17» августа 2026 года.

	2.3
	Дата рассмотрения предложений участников аукциона, проведения аукциона 
	Рассмотрение аукционных заявок осуществляется «24» августа 2026 года.
Проведение аукциона осуществляется: 09:00 часов московского времени «26» августа 2026 года на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.

	2.4
	Порядок направления запросов на разъяснение положений документации о закупке и предоставления разъяснений положений документации о закупке


	Порядок направления запросов на разъяснение положений документации о закупке и предоставления разъяснений положений документации о закупке указан в пункте 3.5 документации о закупке «Порядок проведения аукциона».
Срок направления участниками запросов на разъяснение положений документации о закупке: с «30» июля 2026 года по 09:00 часов московского времени «11» августа 2026 года (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «30» июля 2026 года.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: 16:59 часов московского времени «14» августа 2026 года.


� Пункт включается в Договор при заключении Договора с контрагентом, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства.


� В случае если оказываемые Услуги не облагаются НДС, данный пункт не включается в настоящий Договор


� Приложение № 2 к договору включается при согласии Подрядчика.


� Перечень документов определяется согласно условиям заключенного Договора.


� Текст курсивом излагается в целях инструктирования участника о порядке формирования и заполнения заявки на участие в закупке и не отражается в заполненной заявке на участие в конкретной закупке


� При отсутствии сведений в заявке участника, доля инновационных и высокотехнологичных работ считается равной нулю. При отсутствии сведений в заявке участника, доля работ, по которым участник является подрядчиком, из общего объема закупки считается равной 100.


� Информация указывается с точностью до двух знаков после запятой.


� В случае если в рамках лота участник предлагает несколько видов работ, относящихся к высокотехнологичным и (или) инновационным, указывается их общая доля.
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